### Додаток

### до розпорядження голови районної державної адміністрації

### 28 серпня 2018 року № 906

Програма інформатизації

Городнянського району

на 2018-2020 роки

Городня 2018

З М І С Т

| 1. Паспорт Програми 2. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма 3. Мета Програми ### 4. Принципи формування та реалізації Програми ### 5. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів та джерел фінансування, строки та етапи виконання Програми ### 6. Перелік завдань і заходів Програми та результативні показники ### 7. Очікувані результати реалізації Програми ### 8. Організаційне забезпечення виконання Програми 9. Координація та контроль за ходом виконання Програми Додаток: Перелік завдань і заходів Програми інформатизації Городнянського району на 2018-2020 роки | 3 4 5 6 6 8 9 10 10 11 |
| --- | --- |

### 1. Паспорт Програми інформатизації

### Городнянського району на 2018–2020 роки

| 1. | Ініціатор розроблення програми | Городнянська районна державна адміністрація |
| --- | --- | --- |
| 2. | Дата, номер і назва документа про розроблення програми | Закон України від 04.02.1998 № 74/98-ВР «Про Національну програму інформатизації», Закон України від 08.07.2010 № 2456-VI «Бюджетний кодекс України», розпорядження голови Чернігівської обласної державної адміністрації від 05 грудня 2017 року №644 «Про Програму інформатизації Чернігівської області на 2018-2020 роки» |
| 3. | Розробник програми | Загальний відділ, організаційної роботи та контролю апарату райдержадміністрації |
| 4. | Відповідальний виконавець програми | Городнянська районна державна адміністрація |
| 5. | Учасники програми | ### Районна державна адміністрація, районна рада (за згодою), виконкоми сільських рад (за згодою) |
| 6. | Термін реалізації програми | 2018-2020 роки. |
| 7. | Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні програми | Районний бюджет |
| 8. | Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми з районного бюджету, всього у тому числі: | - |

2.Визначення проблеми,
на розв’язання якої спрямована Програма

Програма інформатизації Городнянського району на 2018 – 2020 роки       (далі – Програма) розроблена відповідно до Концепції Національної програми інформатизації, схваленої Законом України «Про Концепцію Національної програми інформатизації», Указу Президента України від 20 жовтня 2005 року № 1497/2005 «Про першочергові завдання щодо впровадження новітніх інформаційних технологій», постанови Кабінету Міністрів України від             12 квітня 2000 року № 644 «Про затвердження Порядку формування та виконання регіональної програми і проекту інформатизації», розпорядження Кабінету Міністрів України від 15 серпня 2007 року № 653-р, розпорядження голови Чернігівської обласної державної адміністрації від 05 грудня 2017 року №644 «Про Програму інформатизації Чернігівської області на 2018-2020 роки».

Програма спрямована на впровадження елементів «Електронного уряду» та вирішення завдань переходу до нового етапу розвитку суспільства – етапу інформаційного суспільства, головним змістом якого є діяльність людей, що пов’язана з отриманням, обробкою та створенням інформації.       Інформаційно-комунікаційні технології (далі – ІКТ) стали чи не головним інструментом розвитку сучасної ринкової економіки, вони кардинально впливають на політичні процеси в усьому світі.

Програма розглядається як складова частина Національної програми інформатизації, що об’єднує комплекс взаємопов’язаних організаційних, правових, соціально-економічних, науково-технічних, виробничих процесів, спрямованих на створення умов для задоволення інформаційних потреб громадян та суспільства на основі створення, розвитку і використання інформаційних систем, мереж, ресурсів та інформаційних технологій з метою забезпечення регіону необхідною і достатньою інформацією з усіх напрямів життєдіяльності.

Програма визначає стратегію комп’ютерного, телекомунікаційного та інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування району для забезпечення інформаційних потреб громадян, суспільства та держави, сприяння соціально-економічному розвитку району шляхом упровадження сучасних та перспективних інформаційних технологій у всі сфери життєдіяльності.

Основні положення Програми спрямовані на вирішення пріоритетних завдань державної політики щодо розвитку інформаційного суспільства в Україні та впровадження новітніх ІКТ у всі сфери суспільного життя і діяльність органів державної влади та органів місцевого  самоврядування.

Основними завданнями Програми були розробка та забезпечення розвитку сучасної телекомунікаційної інфраструктури органів управління, впровадження технологій ІP-телефонії, впровадження системи електронного документообігу з використанням електронного цифрового підпису, створення веб-сайтів органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування району та інше.

Найбільших зрушень у сфері інформатизації району досягнуто за рахунок створення локальної мережі у райдержадміністрації.

На даний час забезпеченість комп’ютерною технікою апарату та структурних підрозділів райдержадміністрації – 90%, однак майже 50% з неї є морально застарілою. Всі комп’ютери підключені до локальної мережі. Це дозволяє мати доступ на всіх робочих місцях до мережі Internet, електронної пошти, мережевих програмних комплексів. Райдержадміністрація підключена до корпоративної мережі облдержадміністрації за технологією xDSL та оснащена типовим програмним забезпеченням з діловодства.

Сільські ради району оснащені комп’ютерною технікою (фінансування здійснювалось за кошти місцевих бюджетів).

Райдержадміністрація та районна рада висвітлюють свою діяльність через власні офіційні веб-сайти.

Всі ці роботи виконувалися в рамках Програми інформатизації.

### 3. Мета Програми

Головною метою Програми на 2018–2020 роки є розбудова інформаційного суспільства та регіональної складової електронної інформаційної системи «Електронний уряд», удосконалення системи забезпечення місцевих органів влади повною й достовірною інформацією для підтримки процесів прийняття управлінських рішень, забезпечення інформаційних потреб громадян, суспільства та держави, сприяння    соціально-економічному розвитку району шляхом упровадження сучасних та перспективних інформаційних технологій у всі сфери життєдіяльності району.

Пріоритетними напрямами інформатизації є:

- формування та впровадження правових, організаційних,               економічних, фінансових, технологічних, методичних умов розвитку інформаційного суспільства з урахуванням світових тенденцій;

- всебічний розвиток загальнодоступної інформаційної інфраструктури та інформаційно-телекомунікаційних систем;

- збільшення різноманітності та кількості послуг населенню та бізнесу, що надаються за допомогою ІКТ;

- забезпечення участі громадськості в побудові інформаційного суспільства, забезпечення конституційних прав людини, суспільства та держави в інформаційній сфері;

### 4. Принципи формування та реалізації Програми

### Програма спрямована на розроблення нормативно-методичних матеріалів, створення інформаційно-аналітичних систем та їх елементів за напрямами функціонування органів державної влади (локальних обчислювальних мереж, програмно-технічних комплексів, баз даних тощо) та впровадження систем захисту інформації.

Реалізація Програми має здійснюватися з додержанням таких основних принципів і забезпечити:

- узгодженість пріоритетів інформатизації з основними напрямами соціально-економічного розвитку району і Національної програми інформатизації;

- координацію, розроблення та реалізацію місцевих програм інформатизації щодо цілей, етапів, ресурсів та об’єктів робіт;

- спадковість, поступовість і безперервність при реалізації проектів (завдань) Програми на наступні роки;

- створення організаційних і фінансових основ для реалізації завдань інформатизації;

- постійний облік виконання завдань і перерозподіл та концентрація ресурсів на користь найбільш результативних напрямів інформатизації.

5. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми,

обсягів та джерел фінансування,

строки та етапи виконання Програми

Між державним, регіональним та місцевим рівнями існує певна невпорядкованість інформаційних відносин, що простежуються у стосунках органів державної влади при організації інформаційної взаємодії. Практично відсутня така взаємодія і між органами місцевого самоврядування.

Становленню інформаційних систем не сприяє і та обставина, що в районній державній адміністрації та органах місцевого самоврядування немає структурних підрозділів, які б забезпечували впровадження сучасних інформаційних технологій.

Відсутність відділів (секторів) інформаційно-комп’ютерного забезпечення в райдержадміністрації та органах місцевого самоврядування призводить до труднощів у задоволенні потреб місцевих органів виконавчої влади в інформаційних ресурсах і темпах розвитку інформатизації у районі як через недоліки в самій структурній будові, так і через існуючі проблеми з кількістю та фаховим рівнем штатних працівників, особливо тих, на яких покладені додаткові обов’язки щодо робочої підтримки технічного стану комплексу програмно-технічних засобів.

Істотно гальмує становлення електронних форм взаємодії між органами державної влади та органами місцевого самоврядування, фізичними і юридичними особами неузгодженість галузевих та відсутність багатьох державних стандартів у інформаційній сфері.

Іншим чинником, який істотно стримує розвиток районних інформаційних систем, є те, що в країні відсутні типові технічні рішення стосовно створення автоматизованих систем обробки інформації для органів місцевого самоврядування. Наслідком цього є не тільки відставання в розвитку інформаційних систем місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, але й зайві витрати, викликані необхідністю індивідуальної розробки таких систем.

Основні проблеми електронного розвитку інформаційних систем в районі:

- нерівномірність забезпечення можливості доступу населення до комп’ютерних і телекомунікаційних засобів, поглиблення «інформаційної нерівності» між окремими галузями економіки та різними верствами населення, у міській та сільській місцевостях;

- істотний дисбаланс у розвитку ІКТ-інфраструктури і ступеня інтеграції ІКТ у основні ділові процеси;

- нерозвиненість інформаційних послуг і ресурсів для громадян і організацій;

- низький рівень інформаційної грамотності і готовності населення до використання ІКТ;

- високий рівень соціально-економічного розшарування населення і низький платоспроможний попит на ІКТ;

- мала частина економічно активного населення, що пройшло спеціальну підготовку з використання ІКТ у трудовій діяльності;

- низький рівень участі держави і бізнесу в навчанні навичкам використання ІКТ;

- низька мотивація населення.

Результатами вимірювання «електронної готовності» є

- визначення стадій (рівнів) електронної готовності окремих територій;

- система показників, побудована за концептуальною схемою готовності і спрямована на моніторинг процесів і чинників електронного розвитку територій.

Бюджетні призначення для реалізації заходів Програми можуть передбачатися щорічно при формуванні районного бюджету в межах його фінансових можливостей, з дотриманням вимог статті 85 Бюджетного кодексу України, та затверджуються рішенням районної ради про бюджет на відповідний період.

Програма буде виконуватись в один етап протягом 2018-2020 років при наявності коштів у районному бюджеті. Обсяги фінансування Програми будуть оформлені окремим додатком з розрахунками витрат.

Контроль за ефективним використанням коштів здійснюється згідно з законодавством.

### 6. Перелік завдань і заходів Програми та результативні показники

Основними пріоритетними завданнями Програми в 2018–2020 роках є:

- організаційне та методичне забезпечення Програми;

- забезпечення стабільного функціонування та подальшого розвитку телекомунікаційного середовища району;

- розвиток районної складової електронної інформаційної системи «Електронний уряд»;

- автоматизація бухгалтерського обліку органів виконавчої влади району;

- підтримка безперебійного функціонування ТКЦ району, існуючих інформаційних систем району;

- технічний захист інформації.

Виходячи з головних завдань, у 2018–2020 роках передбачається:

- проведення щорічної оцінки «електронної готовності» територіальних громад району;

- розроблення порядку інформаційної взаємодії органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування району;

- забезпечення високої пропускної спроможності каналів зв’язку шляхом застосування оптоволоконних кабелів, обладнання shDSL, засобів VoIP, мережі MPLS/VPN Чернігівської філії ВАТ «Укртелеком» та інше;

- забезпечення надійного обміну конфіденційною інформацією і її захисту з використанням криптографічних та технічних методів і засобів;

- створення комплексної системи захисту державної інформації в корпоративних мережах органів виконавчої влади  та місцевого самоврядування, антивірусного захисту інформації;

- створення районної системи інформаційних ресурсів;

- розбудова інформаційно-довідкової системи для забезпечення доступу громадян до інформації про діяльність органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування району;

- підвищення рівня відкритості влади та доступу до інформації про діяльність місцевих органів влади з застосуванням  сучасних інформаційних технологій забезпечення функціонування «електронної громадської приймальні» райдержадміністрації та районної ради,  функціонування електронних громадських приймалень із застосуванням ЕЦП, а також інших методів ідентифікації;

- з метою забезпечення реалізації  положень  Закону України «Про електронні документи та електронний документообіг» забезпечення безперебійної роботи  системи електронного документообігу у органах виконавчої влади та органах місцевого самоврядування району;

- забезпечення роботи офіційних веб-сайтів райдержадміністрації та районної ради;

Проблема створення механізму формування та виконання програм і проектів інформатизації органів місцевого самоврядування зумовлена, в основному, недостатньою і нечіткою визначеністю взаємовідносин органів державної влади з органами місцевого самоврядування.

Перелік завдань і заходів Програми інформатизації Городнянського району на 2018–2020 роки наведено в додатку.

### 7. Очікувані результати реалізації Програми

### Найважливішими наслідками інформатизації, які визначають успіх у вирішенні завдань соціально-економічного розвитку, є побудова сучасної системи державного управління, розвиток телекомунікаційного середовища, створення потужних інформаційних ресурсів, розвиток пріоритетних напрямів економіки та соціальної сфери, адміністративних послуг органів державної влади та органів місцевого самоврядування, сприяння становленню інформаційного суспільства.

Результати практичного впровадження завдань Програми:

- подальший розвиток телекомунікаційного середовища району. 
У 2018–2020 роках райдержадміністрація, райрада, ОТГ району будуть підключені за широкосмуговими каналами до корпоративної мережі облдержадміністрації, що дасть можливість забезпечити їх у повному обсязі послугами корпоративної електронної пошти, системи електронного документообігу, ІP-телефонії, підключення їх до системи регіональних інформаційних ресурсів. Послідовно буде здійснюватися підключення всіх районних органів влади, міської та сільських рад до сучасних каналів зв’язку;

- підвищення оперативності та ефективності прийняття управлінських рішень керівництвом районної ради та райдержадміністрації, забезпечення доступу спеціалістів органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування до оперативних інформаційних та аналітичних баз даних, забезпечення ефективного впровадження Закону України «Про електронні документи та електронний документообіг» у органах виконавчої влади та органах місцевого самоврядування району та області. Упровадження системи електронного документообігу й електронного цифрового підпису в усіх структурних підрозділах райдержадміністрації;

- забезпечення ефективного впровадження в районі Закону України «Про електронний цифровий підпис»;

- розгортання та забезпечення діяльності на території району Інтернет-приймалень в органах виконавчої влади та органах місцевого самоврядування, що дасть населенню можливість доступу телекомунікаційними засобами до інформації та послуг органів влади;

- упровадження новітніх інформаційних технологій з метою подолання «електронної нерівності» між містом та селами району.

Виконання заходів Програми дозволить інтегрувати район до загальнодержавного та світового інформаційного простору.

8. Організаційне забезпечення виконання Програми

Контракти з виконання завдань (робіт) Програми інформатизації укладаються на період бюджетного року відповідно до чинного законодавства.

Функції державного замовника та координація робіт щодо виконання завдань Програми покладаються на районну державну адміністрацію.

Програма згідно з чинним законодавством може щороку коригуватися та затверджуватися в установленому порядку.

### 9. Координація та контроль за ходом виконання Програми

Безпосередній контроль за виконанням заходів і завдань Програми здійснює відповідальний виконавець, а за цільовим та ефективним використанням коштів – головний розпорядник коштів.

Начальник загального відділу,

організаційної роботи та контролю

апарату райдержадміністрації		                                           С.Демянцева

Додаток

до Програми інформатизації Городнянського району на 2018-2020 роки

ПЕРЕЛІК

завдань і заходів Програми інформатизації Городнянського району на 2018-2020 роки

| Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання) | Перелік заходів Програми | Строки виконання заходу | Виконавці | Очікуваний результат від виконання заходу |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Організаційне та методичне забезпечення Програми інформатизації | 1.1. Проведення щорічної інвентаризації інформаційних та програмно-технічних ресурсів усіх структурних підрозділів райдержадміністрації, районної ради, виконкомів сільських рад | 2018–2020 роки | Відділ фінансово-господарського забезпечення апарату райдержадміністрації | Створення та актуалізація реєстру районних інформаційних ресурсів |
|  | 1.2. Розроблення нормативно-правових документів щодо організації виконання завдань Програми інформатизації | 2018–2020 роки | Головний спеціаліст, юрис-консульт апарату райдержадміністрації; юрист районної ради | Удосконалення нормативно-правової бази Програми інформатизації |
| 2. Забезпечення стабільного функціонування та подальшого розвитку телекомунікацій- ного середовища району | Забезпечення функціонування та розвитку корпоративної мережі органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування району за допомогою технологій швидкісної передачі даних з використанням надійних каналів зв’язку | 2018–2020 роки | Апарат та структурні підрозділи райдержадміністрації; виконавчий апарат районної ради; виконкоми сільських рад | Забезпечення доступу до інформаційних ресурсів, у тому числі до мережі Інтернет, органів місцевої виконавчої влади та органів місцевого самоврядування |
| 3. Розвиток регіональної складової електронної інформаційної системи «Електронний уряд» | Розвиток системи електронного документообігу, впровадження технології використання електронного підпису з метою переходу на без- паперовий документообіг, створення можливостей прийняття та обробки електронних звернень громадян до державних установ, подання електронної звітності до відповідних органів фізичними та юридичними особами, отримання адміністративних послуг в електронному вигляді, тощо | 2018–2020 роки | Апарат та структурні підрозділи райдержадміністрації; виконавчий апарат районної ради; виконкоми сільських рад | Забезпечення ефективного впровадження Закону України «Про електронні документи та електронний документообіг» в органах виконавчої влади та місцевого самоврядування області. Забезпечення функціонування документообігу в районній раді, об’єднаних громадах, райдержадміністрації та її структурних підрозділах. Забезпечення взаємодії підприємців, громадян та органів управління з реалізацією прийняття електронних звернень громадян. Забезпечення взаємодії підприємців та органів державної влади з реалізацією надання необхідної звітності в електронному вигляді, надання адміністративних послуг |
| 4. Автоматизація бухгалтерського обліку органів виконавчої влади району | Впровадження та технічна підтримка системи автоматизованого бухгалтерського обліку органів виконавчої влади району | 2018–2020 роки | Відділ фінансово-господарського забезпечення апарату райдержадміністрації; виконавчий апарат районної ради; виконкоми сільських рад | - Зниження ризиків виникнення помилок, що врятує від штрафів і санкцій; -економічність бухгалтерського обліку; - оптимізація оподаткування без зайвих ризиків; - підвищення оперативності бухгалтерського обліку |
| 5. Підтримка безперебійного функціонування ТКЦ області, існуючих інформаційних систем району | Придбання, заміна та підтримка безперебійного функціонування обладнання для ТКЦ району та інше | 2018–2020 роки | Відділ фінансово-господарського забезпечення апарату райдержадміністрації; виконавчий апарат районної ради; виконкоми сільських рад | Забезпечення безперебійного та безаварійного функціонування сучасної системи інформаційних ресурсів у районі |
| 6. Технічний захист інформації | Здійснення заходів з технічного захисту інформації в автоматизованих інформаційних та інформаційно-коммунікаційних системах органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування району | 2018–2020 роки | Райдержадміністрація; виконавчий апарат районної ради; виконкоми сільських рад | Забезпечення гарантії відповідності рівня захищеності інформації вимогам нормативних документів, одержання об’єктивної оцінки рівня захищеності інформації через систему державної експертизи та атестації |

Начальник загального відділу,

організаційної роботи та контролю

апарату районної державної адміністрації						                                                    С.Демянцева