Про стан залучення у 2019 році коштів дорожнього фонду державного бюджету передбачених для Чернігівської області на ремонт доріг загального користування місцевого значення та комунальних у населених пунктах на території району

Протягом січня-лютого поточного року райдержадміністрацією проведено роботу з отримання пропозицій міської та сільських рад щодо потреб ремонту доріг як комунальної форми власності так і загального користування. Також враховувались для доріг загального користування маршрути курсування шкільних автобусів з підвозу учнів. Пропозиції щодо додаткового ремонту доріг (окрім переліку) надсилаються до облдержадміністрації, або Управління капітального будівництва ОДА протягом року.

Перелік автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах, які підлягають ремонту за рахунок субвенції з Державного бюджету місцевим бюджетам визначено на основі розпорядження голови облдержадміністрації від 28.03.2019 №170 «Про затвердження переліку об’єктів будівництва, реконструкції, капітального та поточного середнього ремонтів автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах області за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам у 2019 році», з врахуванням пропозицій органів місцевого самоврядування та переліку доріг, які перебувають в найбільш плачевному стані.. По Городнянському району це дороги  в населених пунктах:

Поточний середній ремонт вулиці Центральна села Пекурівка Городнянського району Чернігівської області – 1669,4 тис. грн.

Поточний середній ремонт проїзної частини вулиці Попудренка (тепер Маругівська)   села Володимирівка Городнянського району Чернігівської  області - 1004,5 тис. грн.

Загального користування:

Автомобільна дорога загального користування місцевого значення О250503 Володимирівка-Хоробичі-Бутівка - 5667,8 тис. грн.

Автомобільна дорога загального користування місцевого значення O250504    Смичин-Конотоп-Смяч - 3521,2

Автомобільна дорога загального користування місцевого значення O250505    Городня-Бурівка на ділянці , Невкля-Бурівка – 4725,4 тис. грн.

Замовником є Управління капітального будівництва облдержадміністрації.